ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за 2014 г.

г. Юрюзань ул. Чернышевского д.3

Площадь (жилая) – 3173,3 м2

Площадь (нежилая) – 50,1 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию

на 01.01.2015 г составляет - 536636 руб.

Начислено по текущему и кап. ремонту за  2014г – 258092 руб.

Оплачено по текущему и кап. ремонту за  2014г - 229174 руб.

Процент собираемости за  2014 г. – 88,8%

За  2014 г. выполнены следующие виды  работ:

| Месяц | Выполненные работы по текущему и капитальному ремонту | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Январь | Аварийная замена стояков отопления, кв.69,81,93,105,117 | 39571 |
| Июль | Ремонт трубопровода нижнего розлива отопления | 155600 |
| Июль | Аварийный ремонт ЦКТ на отм.ниже 0,000 – подъезд №2 | 5447 |
| Август | Ремонт трубопровода нижнего розлива отопления | 164197 |
| Сентябрь | Установка доводчиков дверей в подъездах | 6086 |
| Октябрь | Аварийный ремонт кровли | 87295 |
| Октябрь | Аварийная замена ЦКС | 2119 |
| Ноябрь | Замена аварийного участка трубопровода ГВС | 963 |
| Декабрь | ЦКС, кв.69 | 1714 |
|  | Итого: | 462992 |

На общую сумму: 462992 руб.

Остаток денежных  средств на 01.01.2015г. с учетом оплаты

по текущему ремонту: +) 103559 руб.

капитальному ремонту:  +) 1466 руб.

Всего за 2014 г.: +) 105025 руб.

Рекомендуем произвести ремонт:

Установка приборов учета тепла -260-300 тыс руб

Монтаж подъездного отопления- 140-160 т.руб

Восстановление остекления подъездов ( индивидуально)

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»