ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за 2014 г.

г. Юрюзань ул. Тараканова д. 13

Площадь (жилая)-  3273,4 м2

Площадь (жилая)-  103,3 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию

на 01.01.2015 г составляет - 464520 руб.

Начислено по текущему и кап. ремонту за  2014г – 264621 руб.

Оплачено по текущему и кап. ремонту за  2014г - 240942 руб.

Процент собираемости за  2014 г. – 91%

За  2014 г. выполнены следующие виды  работ:

| Месяц | Выполненные работы по текущему и капитальному ремонту | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | Замена запорной арматуры | 9991 |
| Ноябрь | Текущий ремонт лестничных площадок, коридоров во 2 подъзде | 69100 |
| Ноябрь | Ремонт фасада (частичный) | 72006 |
| Ноябрь | Замена аварийного участка трубопровода ХВС; кв.2,14 | 5331 |
| Декабрь | 1,2 подъезды ремонтные работы; аварийная замена запорной арматуры | 4499 |
| Декабрь | Отопление, кв.8,20,32,44,56; кв.72,84,96,108,120 | 62799 |
|  | Итого: | 223726 |

На общую сумму: 223726 руб.

Остаток денежных  средств на 01.01.2015г. с учетом оплаты

по текущему ремонту: +) 89079 руб.

капитальному ремонту: +) 97551 руб.

Всего за 2014 г.: +) 186629 руб.

Рекомендуем произвести ремонт:

Ремонт розлива отопительной системы -  2170 руб /м. п.

Ремонт межпанельных швов-  500 руб м/п

Монтаж подъездного отопления- 50 тыс.руб

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»