ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за 2013 г.

г.Катав-Ивановск ул.Дм. Тараканова, 29

S= 2 723,9 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на

01.01.2014 г. составляет:                                                                            18 181р.

Начислено по текущему ремонту за 2013  г.                                           75 621 р.

Оплачено по текущему ремонту за 2013  г                                             83 296 р.

Начислено по капитальному ремонту за 2013  г.                                  118 876 р.

Оплачено по капитальному ремонту за 2013  г.                                    113 469 р.

В 2013 г. выполнены следующие виды работ:

Май – Ремонт подъезда №1 /с 3 по 5 этаж/                                          24 278 р.

Июнь – Ремонт крылец, цоколя и отмостки дворового фасада /дополнительные работы/                                                                          5 229 р.

Кап. ремонт крылец, цоколя и отмостки дворового фасада на общую сумму 181 889 р. (151 889 р. за счет средств капитального ремонта, 30 000 р. за счет средств текущего ремонта).

Валка деревьев (тополь – 2 шт.)                                                   7 460 р.

Июль – Ремонт системы отопления кв.29, подвал                                12 849 р.

Август- кв. 24= канализация                                                                       3081р.

Сентябрь- Кап.р. системы отопления  кв.41,43,47,51 на общую сумму                          93 272 р. (20 000 р. за счет текущего ремонта, 73 272 р. за счет капитального ремонта)Проведено согл. Служебной записке.

Октябрь- Ремонт отопления кв.34,37,29                                                 11 827р.

Итого за 2013 г.:114 724 р.   по текущему ремонту

225 161 р. по капитальному ремонту

Остаток денежных средств на 01.01.2014 г. с учетом оплаты составляет

по текущему ремонту                                                                               20 641 р.

по капитальному ремонту                                                                        -)6 107 р.

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»