ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за 2013 г.

г.п.Катав-Ивановск ул.Красноармейская, 51

S= 4 458,7 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на

01.01.2014 г. составляет:                                                                          202 853 р.

Начислено по текущему ремонту за 2013 г.                                          119 565 р.

Оплачено по текущему ремонту за  2013 г.                                             93 375 р.

Начислено по капитальному ремонту за 2013 г.                                    160 725р.

Оплачено по капитальному ремонту за 2012 г.                                      125 520р.

В 2013 г. выполнены следующие виды работ:

Февраль – Ремонт системы канализации                                                  1 908 р.

Март – Ремонт системы ХВС, ГВС, кв.64 – подвал                                  5 440 р.

Август- подвал Ремонт системы отопления

(установка запорной арматуры)                                                                11 463 р.

Ремонт ступеней крыльца                                                                              512 р.

Сентябрь- ремонт системы отопления (розлив)подвал м-н «Мебель»    2 571р.

Декабрь – Ремонт системы ГВС кв. 52- подвал                                         5 623р.

Итого за 2013г.: 27 517р. по текущему ремонту

Остаток денежных средств на 01.01.2014 г. с учетом оплаты составляет:

по текущему ремонту                                                                                38 266 р.

по капитальному ремонту                                                                        144 425 р.

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»