ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за  2013 г.

г. Юрюзань ул. Гагарина д. 13

Площадь (жилая) – 2999,1 м2

Площадь (нежилая) – 111,6 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию

на 01.01.2014 г. составляет - 174632 руб.

Начислено по текущему и кап. ремонту  за  2013г- 284560  руб.

Оплачено по текущему и кап. ремонту  за  2013г - 278254 руб.

Процент собираемости за 2013 г. – 97,8%

За  2013 г. выполнены следующие виды  работ:

| Месяц | Выполненные работы по текущему и капитальному ремонту | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Январь | ХВС на отм.ниже 0,000 | 843 |
| Март | Ремонт лестничного марша на 1 этаже в подъезде №2 | 2204 |
| Май | Ремонт трубопровода водоснабжения кв.4,8,12,16,22,26,30,34,38,59,63,67,71,75 | 37966 |
| Июнь | Аварийный ремонт трубопровода ХВС | 14077 |
| Июнь | Ремонт канализации на отм.ниже 0,000 | 115787 |
| Июль | Смена запорной арматуры | 20500 |
| Август | Ремонт отмостки | 45172 |
| Август | Ремонт трубопровода водоснабжения | 23249 |
| Ноябрь | Ремонт освещения в подъездах | 28026 |
| Декабрь | Ремонт крыши схода в подвал | 11283 |
| Декабрь | Дворовое освещение – 1 подъезд | 3925 |
| Декабрь | Отопление – кв.8,4 | 1930 |
|  | Итого: | 304962 |

На общую сумму: 304962 руб.

Остаток денежных  средств на 01.01.2014 г. с учетом оплаты

по текущему ремонту: +) 107538 руб.

по  капитальному ремонту: +) 9524 руб.

Всего за 2013 г.: +) 117062руб.

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»